

## Une image contenant texte Description générée automatiquement

CASTEL FRERE

20 mars 2023

## Semaine 12 : 20/03/2023

Participants : Hugo PAGEAUX,Quentin POLOUBINSKI,Julien SUEUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noms** | **Tâches** | **Taux d’avancement** | **Date de Début** | **Date de Fin** |
| **Etudiant 1** |  | | | |
| **Quentin**  **POLOUBINSKI** | Rapport logiciel SRS 2013 | 31% | 04/01/2023 | 27/03/2023 |
| Programmer le robot via le mode Simulation | 50% | 23/01/2023 | 16/03/2023 |
| Programmation position robot (Simulation) | 50% | 03/02/2023 | 20/03/2023 |
| Programmation Prendre / Déposer (Simulation) | 50% | 03/02/2023 | 20/03/2023 |
| **Etudiant 2** |  | | | |
| **Julien SUEUR** | Etude relationnelle BDD | 100% | 06/02/2023 | 14/03/2023 |
| Création BDD (workbench) | 100% | 27/02/2023 | 20/03/2023 |
| Rapport étude BDD | 50% | 09/03/2023 | 27/03/2023 |
| Storyboard Application Web | 25% | 13/03/2023 | 27/03/2023 |
| Création application web | 0% | 20/03/2023 | 11/04/2023 |
| **Etudiant 3** |  | | | |
| **Hugo**  **PAGEAUX** | Utiliser le logiciel Insight avec camera | 80% | 23/01/2023 | 13/03/2023 |
| Tester le logiciel  Automation Studio | 50% | 28/02/2023 | 20/03/2023 |
| Rapport Personnel | 60% | 23/01/2023 | 13/03/2023 |
| Améliorer rapport logiciel Insight Explorer | 80% | 07/02/2023 | 13/03/2023 |
| Améliorer rapport logiciel Automation Studio | 100% | 13/03/2023 | 20/03/2023 |
| Création rapport b&r | 100% | 13/03/2023 | 20/03/2023 |
| **Equipe** |  | | | |
|  | **Rendre rapport** | 0% | 06/03/2023 | 11/04/2023 |
| **Rapport revue 3** | 0% | 06/03/2023 | 11-14/04/2023 |
| **Faire schéma scénario** | 0% | 06/03/2023 | 13/04/2023 |