

## Une image contenant texte Description générée automatiquement

CASTEL FRERE

2 mai 2023

## Semaine 16-17-18 : 01/05/2023

Participants : Hugo PAGEAUX,Quentin POLOUBINSKI,Julien SUEUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noms** | **Tâches** | **Taux d’avancement** | **Date de Début** | **Date de Fin** |
| **Etudiant 1** |  | | | |
| **Quentin**  **POLOUBINSKI** | Rapport logiciel SRS 2013 | 100% | 04/01/2023 | 10/04/2023 |
| Programmer le robot via SRS | 100% | 23/01/2023 | 10/04/2023 |
| Programmation MCP | 100% | 03/04/2023 | 10/04/2023 |
| Création connexion PP500/CPU | 0% | 03/04/2023 | 02/05/2023 |
|  | IHM | 0% | 12/04/2023 | 02/05/2023 |
|  | Fichier XDD | 2% | 12/04/2023 | 02/05/2023 |
|  | Liaison POWERLINK | 0% | 12/04/2023 | 02/05/2023 |
| **Etudiant 2** |  | | | |
| **Julien**  **SUEUR** | Liaison BDD/CPU | 90% | 29/03/2023 | 02/05/2023 |
| Application web html | 95% | 20/03/2023 | 02/05/2023 |
| Php | 0% | 12/04/2023 | 01/06/2023 |
| **Etudiant 3** |  | | | |
| **Hugo Pageaux** | Tester le logiciel  Automation Studio | 80% | 28/02/2023 | 08/05/2023 |
| Rapport Personnel | 100% | 23/01/2023 | 10/04/2023 |
| Création de l’IHM | 50% | 12/04/2023 | 08/05/2023 |
| Améliorer Rapport Commun | 80% | 27/03/2023 | 08/05/2023 |
| Installer Wireshark | 0% | 02/05/2023 | 08/05/2023 |
| Liaison Camera/CPU/PP | 75% | 27/03/2023 | 08/05/2023 |
| **Equipe** |  | | | |
|  | **Rendre rapport final** | 0% | 12/04/2023 | 22/05/2023 |