

## Une image contenant texte Description générée automatiquement

CASTEL FRERE

2 mai 2023

## Semaine 19 : 08/05/2023

Participants : Hugo PAGEAUX,Quentin POLOUBINSKI,Julien SUEUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noms** | **Tâches** | **Taux d’avancement** | **Date de Début** | **Date de Fin** |
| **Etudiant 1** |  | | | |
| **Quentin Poloubinski** | IHM | 100% | 12/05/2023 | 15/05/2023 |
| Programme données Caméra | 25% | 22/05/2023 | 05/06/2023 |
| Programme cycle robot | 25% | 30/06/2023 | 05/06/2023 |
| **Etudiant 2** |  | | | |
| **Julien**  **SUEUR** | Liaison BDD/CPU | 95% | 29/03/2023 | 05/06/2023 |
| Php | 60% | 12/04/2023 | 01/06/2023 |
| **Etudiant 3** |  | | | |
| **Hugo Pageaux** | Mapping CPU | 80% | 30/05/2023 | 05/06/2023 |
| Création variable + afficher valeur | 20% | 30/05/2023 | 05/06/2023 |
| Liaison Camera/CPU/PP | 100% | 27/03/2023 | 29/05/2023 |
| **Equipe** |  | | | |
|  | **Faire revue final** | 0% | 22/05/2023 | 05/06/2023 |