

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

16 janvier 2023

MOM

Castel Frere

## Semaine 3 : 16/01/2023

Participants : Hugo PAGEAUX,Quentin POLOUBINSKI,Julien SUEUR

Remarque :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noms** | **Tâches** | | | **Pourcentages** | | **Début** | **Fin** |
|  |
| **Etudiant 1 :** |  | | | | | | |  |
|  |
| Quentin : | Faire Rapport Entreprise Staubli | | | 0% | | 04/01/2023 | 26/01/2023 |  |
| Rapport logiciel SRS 2013 | | | 5% | | 04/01/2023 | 26/01/2023 |  |
| Rapport Robotique STAUBLI 2023 | | | 0% | | 09/01/2023 | 26/01/2023 |  |
|  | | |  | |  |  |  |
| Chartes Graphique (Modèle Rapport) | | | 100% | | 04/01/2023 | 21/01/2023 |  |
| Mise en place du MOM | | | 100% | | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |
| Nomenclature | | | 100% | | 16/01/2023 | 21/01/2023 |  |
| Schéma de câblage | | | 60% | | 16/01/2023 | 21/01/2023 |  |
| **Etudiant 2 :** |  | | | | | | |  |
|  |
| Julien : | Faire Rapport le GIT | | | 75% | | 04/01/2023 | 23/01/2023 |  |
| Faire un Rapport Entreprise Castel Frère | | | 100% | | 04/01/2023 | 11/01/2023 |  |
| Rapport BDD | | | 0% | | 09/01/2023 | 17/01/2023 |  |
| Rapport sur les BDD | | | 0% | | 09/01/2023 | 17/01/2023 |  |
| Faire LogBook perso | | | 100% | | 18/01/2023 | 18/01/2023 |  |
| **Etudiant 3 :** |  | | | | | | |  |
|  |
| Hugo | Rapport COGNEX | | | 100% | | 04/01/2023 | 15/01/2023 |  |
| Faire un Gantt | | | 0% | |  |  |  |
| Rapport Camera INSIGHT 7000 | | | 100% | | 04/01/2023 | 15/01/2023 |  |
| Rapport logiciel Insight | | | 100% | | 04/01/2023 | 15/01/2023 |  |
| Modèle Diaporama | | | 100% | | 04/01/2023 | 11/01/2023 |  |
| Nomenclature | | | 0% | | 16/01/2023 | 21/01/2023 |  |
| Schéma de câblage | | | 0% | | 16/01/2023 | 21/01/2023 |  |
| Tableau comparaison | | | 0% | | 19/01/2023 | 21/01/2023 |  |
| Equipe : |  |  |  |  |  |  | 11/01/2023 |  |
|  | Faire Revue 2 | | | 0% | | 16/01/2023 | 27/02/2023 |  |
| Préparation poste | | | 0% | | 09/01/2023 | 16/01/2023 |  |
| Diagramme SYSML | | | 0% | | 21/01/2023 | 23/01/2023 |  |