

## Une image contenant texte Description générée automatiquement

CASTEL FRERE

23 janvier 2023

## Semaine 4 : 23/01/2023

Participants : Hugo PAGEAUX,Quentin POLOUBINSKI,Julien SUEUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noms** | **Tâches** | | **Taux d’avancement** | | **Date de Début** | | **Date de Fin** |
| **Etudiant 1** |  | | | | | | |
| **Quentin Poloubinski** | Rapport Entreprise Staubli | | 0% | | 04/01/2023 | | 26/01/2023 |
| Rapport logiciel SRS 2013 | | 5% | | 04/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Rapport Robotique STAUBLI 2023 | | 0% | | 16/01/2023 | | 26/01/2023 |
| Se connecter au robot via logiciel Simulation | | 0% | | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Schéma de câblage | | 100% | | 23/01/2023 | | 24/01/2023 |
| Diagramme SYSML | | 0% | | 23/01/2023 | | 06/02/2023 |
| **Etudiant 2** |  | | | | | | |
| **Julien Sueur** | Rapport BDD | | 100% | | 09/01/2023 | | 17/01/2023 |
| Rapport sur les BDD | | 100% | | 09/01/2023 | | 17/01/2023 |
| Rapport GitHub | | 100% | | 04/01/2023 | | 21/01/2023 |
| Diagramme de séquence | | 0% | | 21/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Rapport MySQL | | 100% | | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Rapport Linux | | 100% | | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Rapport LAMP | | 100% | | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Installation du Serveur Linux | | 0% | | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| **Etudiant 3** |  | | | | | | |
| **Hugo Pageaux** | Nomenclature | 100% | | 16/01/2023 | | 23/01/2023 | |
| Schéma de câblage | 100% | | 16/01/2023 | | 23/01/2023 | |
| Tableau comparaison | 100% | | 19/01/2023 | | 23/01/2023 | |
| Se connecter à la caméra | 0% | | 23/01/2023 | | 30/01/2023 | |
| Utiliser le logiciel Insight avec camera + Rapport | 0% | | 23/01/2023 | | 30/01/2023 | |
| Compléter le rapport | 0% | | 23/01/2023 | | 30/01/2023 | |
| **Equipe** |  | | | | | | |
|  | Faire Revue 2 | | 0% | | 16/01/2023 | | 27/02/2023 |
| Diagramme Cas d’utilisation | | 0% | | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Diagramme de séquence globale | | 0% | | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |