

## Une image contenant texte Description générée automatiquement

CASTEL FRERE

30 janvier 2023

## Semaine 5 : 30/01/2023

Participants : Hugo PAGEAUX,Quentin POLOUBINSKI,Julien SUEUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noms** | **Tâches** | **Taux d’avancement** | **Date de Début** | | **Date de Fin** |
| **Etudiant 1** |  | | | | |
| **Quentin Poloubinski** | Rapport Entreprise Staubli | 100% | 04/01/2023 | | 26/01/2023 |
| Rapport logiciel SRS 2013 | 5% | 04/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Rapport Robotique STAUBLI 2023 | 100% | 16/01/2023 | | 26/01/2023 |
| Se connecter au robot via logiciel Simulation | 0% | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Schéma de câblage | 100% | 23/01/2023 | | 24/01/2023 |
|  | Diagramme SYSML | 0% | 23/01/2023 | | 06/02/2023 |
| **Etudiant 2** |  | | | | |
| **Julien Sueur** | Diagramme de séquence | 100% | 21/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Rapport MySQL | 100% | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Rapport Linux | 100% | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Rapport LAMP | 100% | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Installation du Serveur Linux | 100% | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Installation/rapport LAMP | 0% | 30/01/2023 | | 06/02/2023 |
| Faire les tables | 0% | 30/01/2023 | | 06/02/2023 |
| Rapport installation  OS | 0% | 30/01/2023 | | 06/02/2023 |
| **Etudiant 3** |  | | | | |
| **Hugo Pageaux** | Se connecter à la caméra | 100% | 23/01/2023 | 30/01/2023 | |
| Utiliser le logiciel Insight avec camera + Rapport | 20% | 23/01/2023 | 30/01/2023 | |
| Compléter le rapport | 15% | 23/01/2023 | 30/01/2023 | |
| Faire partie physique | 0% | 23/01/2023 | 29/02/2023 | |
| Envoyer Localisation pièces | 10% | 23/01/2023 | 12/02/2023 | |
| **Equipe** |  | | | | |
|  | Faire Revue 2 | 0% | 16/01/2023 | | 27/02/2023 |
| Diagramme Cas d’utilisation | 0% | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |
| Diagramme de séquence globale | 0% | 23/01/2023 | | 30/01/2023 |