

## Une image contenant texte Description générée automatiquement

CASTEL FRERE

27 février 2023

## Semaine 9 : 27/02/2023

Participants : Hugo PAGEAUX,Quentin POLOUBINSKI,Julien SUEUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noms** | **Tâches** | **Taux d’avancement** | **Date de Début** | **Date de Fin** |
| **Etudiant 1** |  | | | |
| **Quentin**  **POLOUBINSKI** | Rapport logiciel SRS 2013 | 4% | 04/01/2023 | 27/02/2023 |
| Programmer le robot via le mode Simulation | 55% | 23/01/2023 | 07/03/2023 |
| Diagramme SYSML | 100% | 23/01/2023 | 27/02/2023 |
| Tableau de la concurrence | 100% | 30/01/2023 | 27/02/2023 |
| Programmation position robot (Simulation) | 0% | 03/02/2023 | 07/03/2023 |
| Programmation Prendre / Déposer(Simulation) | 0% | 03/02/2023 | 07/03/2023 |
| **Etudiant 2** |  | | | |
| **Julien Sueur** | Rapport installation Linux | 100% | 06/02/2023 | 27/02/2023 |
| Rapport installation  PHP/LAMP | 100% | 06/02/2023 | 27/02/2023 |
| Installation PhPMyAdmin | 100% | 30/01/2023 | 27/02/2023 |
| Rapport installation PhPMyAdmin | 0% | 27/02/2023 | 06/03/2023 |
| Etude relationnelle BDD | 5% | 06/02/2023 | 06/03/2023 |
| Création BDD | 0% | 27/02/2023 | 13/03/2023 |
| **Etudiant 3** |  | | | |
| **Hugo**  **PAGEAUX** | Utiliser le logiciel Insight avec camera | 70% | 23/01/2023 | 09/03/2023 |
| Tester le logiciel  Automation Studio | 0% | 28/02/2023 | 09/03/2023 |
| Rapport Personnel | 50% | 23/01/2023 | 06/03/2023 |
| Faire partie physique | 100% | 07/02/2023 | 28/02/2023 |
| Rapport commun Revue | 50% | 07/02/2023 | 15/03/2023 |
| Améliorer rapport logiciel | 70% | 07/02/2023 | 15/03/2023 |
| **Equipe** |  | | | |
|  | Faire Revue 2 | 100% | 16/01/2023 | 27/02/2023 |
| Diagramme Cas d’utilisation | 100% | 23/01/2023 | 30/01/2023 |
| Diagramme de séquence globale | 100% | 23/01/2023 | 30/01/2023 |